Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 22.09.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Studio a casa: requisiti di un progetto + lifecycle di un software |
| Test 1 modulo 306. |
| Teoria sulla fase di progettazione:   * Risorse * Costi * Tempistiche (Gantt) * Fattibilità * Identificare punti critici (attività senza i quali il progetto si blocca) * Definire incarichi e responsabilità   Istruzioni sulla strutturazione di un Gantt. |
| Creazione della documentazione dall’esempio distribuito.  Scrittura delle informazioni sul progetto e dell’analisi del dominio |
| Scrittura dell’analisi dei requisiti:   |  |  | | --- | --- | | ID | REQ-001 | | Nome | Form di inserimento dati Espoprofessioni | | Priorità | 1 | | Versione | 1.0 | | Note |  | | Sub-ID | Requisito | | 001 | Creazione di una virtuale con VMWare | | 002 | Creazione di un form di inserimento per i dati | | 003 | Costruzione di una lista degli utenti che stanno per essere registrati | | 004 | Trasporre su un file CSV o XML i vari utenti registrati | | 005 | Pubblicazione del risultato sul sito personale di samtrevano.ch |  |  |  | | --- | --- | | ID | REQ-002 | | Nome | Creazione di una virtuale con VMWare | | Priorità | 1 | | Versione | 1.0 | | Note |  | | Sub-ID | Requisito | | 001 | Installare Windows 7 come ambiente di sviluppo su una virtual machine | | 002 | Installare Apache(2.4.27) e PHP(7.0.7) con le stesse versioni di samtrevano.ch |  |  |  | | --- | --- | | ID | REQ-003 | | Nome | Creazione di un form | | Priorità | 1 | | Versione | 1.0 | | Note |  | | Sub-ID | Requisito | | 001 | Creazione dei campi concordati | | 002 | Doppio controllo dei dati tramite JavaScript e PHP |  |  |  | | --- | --- | | ID | REQ-004 | | Nome | Costruzione di una lista degli utenti che stanno per essere registrati | | Priorità | 2 | | Versione | 1.0 | | Note |  | | Sub-ID | Aggiunta | | 001 | Prima dell’effettivo salvataggio degli utenti su CSV o XML mostra una panoramica di tutti gli utenti che stanno per essere creati |  |  |  | | --- | --- | | ID | REQ-005 | | Nome | Trasporre su un file CSV o XML i vari utenti registrati | | Priorità | 1 | | Versione | 1.0 | | Note |  | | Sub-ID | Requisito | | 001 | Dopo aver premuto il tasto di invio, viene creato un file CSV o XML in una cartella separata dal codice del sito web | | 002 | Il nuovo file contiene tutte le info di tutti gli utenti | | 003 | Gli utenti già presenti sul file dovranno rimanere salvati |  |  |  | | --- | --- | | ID | REQ-006 | | Nome | Pubblicazione del risultato sul sito personale di samtrevano.ch | | Priorità | 1 | | Versione | 1.0 | | Note |  | | Sub-ID | Requisito | | 001 | Conclusa la fase di realizzazione, il risultato sarà pubblicato all’indirizzo: **www.samtrevano.ch/i15domgab/web/...** | |
| Download di Windows 7 Pro dal server sv-104-info1.  Creata una virtual machine.  Scaricato Apache 2.4.27 e PHP 7.0.7 |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Problema: Il file “vcruntime140.dll” non può essere trovato e installando “vc\_redist\_x64” come soluzione da errore installando.  Soluzione: Non trovata. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Non è iniziata la fase di realizzazione, ma di nuovo in linea con il resto della classe. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Sistemare l’installazione di Apache. |
| Installare PHP |
| Creazione di un Gantt. |