Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 29.09.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ripasso su la fase di progettazione + fase di test.  Linee guida sulla costruzione del Gantt sul nostro progetto. |
| Creazione del Gantt. |
| Quasi finita la fase di progettazione ed inizio della implementazione. |
| Creazione di una virtual machine Windows10 x64 ed installato:   * VC14 * Apache 2.4.27 * PHP 7.0.23 |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| [Nell’ultimo diario](I3_DIARIO_PROG1_2017_09_22%20-%20Copia.docx) ho riscontrato il seguente problema:  *Problema: Il file “vcruntime140.dll” non può essere trovato e installando “vc\_redist\_x64” come soluzione da errore installando.*  *Soluzione: Non trovata.*  Aggiornamento sulla soluzione: La versione di Windows 7 non supporta “vc\_redist\_x64” con la quale non è possibile proseguire né con l’installazione di PHP né con quella di Apache. Di conseguenza ho ricominciato installando Windows 10 su di una nuova Virtual Machine. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Completare la progettazione del design 🡪 Installare PhotoShop (a casa) |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Creazione del form di inserimento dati. |
| Scrittura codice per la sicurezza del form. |