Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 13.10.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Lezione di teoria su come strutturare una presentazione di progetto. |
| Aggiornamento documentazione. |
| Quasi completata la costruzione della struttura in html e css. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Secondo il problema del [diario di data 06.10.2017](I3_DIARIO_PROG1_2017_10_06.docx), oggi avrei dovuto controllare le impostazioni con Muggiasca. Non essendo presente ho disinstallato SourceTree ed installato GitHub Desktop.  Problema: GitHub Desktop non riesce a connettersi al proxy scolastico.  Soluzione: - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Non ho ancora cominciato il coding con JavaScript e PHP. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Conclusione della struttura in html e css. |
| Inizio della logica programmatoria su JavaScript e PHP. |