Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 20.10.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Finalizzazione dei dettagli nella struttura del file HTML. (id, classi, nomi, …) |
| Implementato il codice necessario per mostrare e nascondere campi necessari e inutili secondo dati immessi in precedenza. |
| Creazione del file php. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Il problema di GitHub non ha ancora ricevuto una soluzione. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In orario sul programma. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Completamento della programmazione in JavaScript (controllo campi). |
| Inizio e completamento della programmazione in PHP (controllo campi e scrittura su file). |